5.1. Kiểm tra Increment

| Mã | Bằng chứng | Kết luận |
| --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 test đạt, không lỗi cao | Có thể đạt phần test; cần xác nhận staging và quyền riêng tư. |
| SC-62 | 70/78 đạt, còn 8 ca lỗi | Chưa Done. |
| SC-63 | 74/80 đúng, còn lỗi nghiêm trọng cao | Chưa Done. |
| SC-64 | 60/60 test chính đạt, chờ kiểm tra che SĐT | Chưa Done. |
| SC-65 | 42/42 đạt, quyền riêng tư đạt | Cần xác nhận staging và các điều kiện Done còn lại. |

Review cũ sai vì gọi tất cả hạng mục là Done dù còn lỗi và kiểm tra chưa xong. PO còn hứa làm mọi Feedback, dễ làm nhóm mất kiểm soát ưu tiên.

5.2. Sprint Review – 60 phút

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 5 phút | Nhắc Sprint Goal và tiêu chí Done. |
| 15 phút | Developers trình diễn sản phẩm, đưa bằng chứng test. |
| 15 phút | Xem phần chưa Done và các lỗi còn lại. |
| 15 phút | Trao đổi với bên liên quan, ghi Feedback. |
| 10 phút | PO tổng hợp và xem xét ưu tiên backlog. |

Câu hỏi mở: Phần nào hữu ích? Vấn đề nào gặp nhiều nhất? Có ví dụ hoặc số liệu nào không? Feedback chỉ được ghi nhận, chưa phải cam kết.

Feedback Log

| Mã | Feedback | Cần làm rõ / hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Tự động hóa 90% | Cần biết cách tính và số liệu hiện tại. |
| F-02 | Chuyển sớm | Cần xác định “sớm” là bao lâu. |
| F-03 | Còn SĐT | Kiểm tra vị trí lộ SĐT và quyền riêng tư. |
| F-04 | Thiếu lịch sử | Cần ví dụ kênh hoặc hội thoại bị thiếu. |
| F-05 | Lệch P95 | Cần số đo P95 và ngưỡng mục tiêu. |

5.3. Sprint Retrospective – 60 phút

| Thời gian | Hoạt động |
| --- | --- |
| 5 phút | Nêu quy tắc: không đổ lỗi cá nhân. |
| 10 phút | Data: staging ngày 4, tích hợp ngày 8, an toàn 2,8/5. |
| 15 phút | Insight: thay đổi qua tin nhắn dễ gây hiểu nhầm; test tích hợp muộn. |
| 15 phút | Chọn tối đa 2 Action. |
| 10 phút | Thống nhất người theo dõi và bằng chứng. |
| 5 phút | Tổng kết. |

| Action | Theo dõi / thời điểm | Bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| 1. Ghi các thay đổi quan trọng vào một nơi chung và xác nhận trong nhóm. | Scrum Team, từ ngày 1. | Có nội dung thay đổi và xác nhận. |
| 2. Chạy kiểm thử tích hợp lần đầu không muộn hơn ngày 3. | Developers, kiểm tra ngày 3. | Có kết quả test và danh sách lỗi. |

Các câu kiểu “làm việc cẩn thận hơn” bị bỏ vì mơ hồ và dễ đổ lỗi.

5.4. Chọn kỹ thuật Retro

| Tiêu chí | Start-Stop-Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| Ưu điểm | Nhanh, dễ ra hành động. | Giúp chia sẻ điều thích, học được, còn thiếu. |
| Hạn chế | “Stop” có thể nghe như chỉ trích. | Cần thêm thời gian tổng hợp. |
| Người ít nói | Cho viết ý kiến trước. | Cho viết riêng hoặc ẩn danh. |

Chọn 4Ls vì mức an toàn nhóm chỉ 2,8/5. Sau đó dùng Start-Stop-Continue để biến ý kiến thành hành động. Nếu thiếu thời gian, có thể dùng Start-Stop-Continue trực tiếp.

5.5. Chu trình Inspect and Adapt

Review → Feedback Log → Product Backlog → Retro → Action → Kiểm tra Sprint 15

Feedback: F-03 còn SĐT → kiểm tra quyền riêng tư → PO xem xét ưu tiên khi có đủ thông tin. Bằng chứng là kết quả kiểm tra che SĐT.

Action: chạy kiểm thử tích hợp trước hoặc trong ngày 3 → Developers ghi kết quả và lỗi → nhóm kiểm tra ở ngày 3. Tiêu chí đạt là có kết quả kiểm thử đúng thời hạn.

PO quyết định thứ tự Product Backlog. Developers cập nhật kết quả công việc. Scrum Master hỗ trợ nhóm theo dõi Action và cải thiện cách làm.